ОТЧЕТ

Об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Фалилеевскому сельскому поселению Кингисеппского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

за третий квартал 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР, КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| Выполнение работ по устройству подъезда к пожарному водоему в д. Домашово | 912 0409 7507088 244 225  912 0409 7508034 244 225 | 161 кв.м. | 0 | 115858,00 | 110341,00 | 5517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110341,00 |
| Выполнение работ по устройству подъезда к пожарному водоему в д. Кайболово | 912 0409 7507088 244 225  912 0409 7508034 244 225 | 195 кв.м. | 0 | 140509,00 | 133818,00 | 6691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133818,00 |
| Выполнение работ по устройству подъезда к пожарному водоему в д. Лоузно | 912 0409 7507088 244 225  912 0409 7508034 244 225 | 165 кв.м. | 0 | 118522,00 | 112878,00 | 5644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112878,00 |
| Приобретение емкости под пожарный водоем в д. Унатицы | 912 0309 7507088 244 310 912 0309 7508034 244 310 | 1 шт. | 0 | 103950,00 | 99000,00 | 4950,00 | 29700,00 | 29700,00 | 0,00 | 69300,00 |
| Замена павильона на общественной скважине в д. Горка | 912 0503 7507088 244 225 912 0503 7508034 244 225 | 1 шт. | 0 | 57176,00 | 54453,00 | 2723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54453,00 |
| Приобретение и доставка щебня для подсыпки подъезда к пожарному резервуару в д. Горка | 912 0409 7507088 244 340  912 0409 7508034 244 340  912 0409 7507088 244 226  912 0409 7508034 244 226 | 20 куб. м. | 0 | 18900,00 | 18000,00  12000,00  6000,00 | 900,00  600,00  300,00 | 16600,00 | 15810,00  9810,00  6000,00 | 790,00  490,00  300,00 | 2190,00  2190,00  0,00 |
| Приобретение светодиодных светильников и изготовление креплений к уличным светильникам в д. Домашово | 912 0503 7507088 244 340  912 0503 7508034 244 340  912 0503 7507088 244 225  912 0503 7508034 244 225 | 25 шт. | 25шт. | 119070,00 | 113400,00  99000,00  14400,00 | 5670,00  4950,00  720,00 | 114116,50 | 108682,0  94762,00  13920,00 | 5434,50  4738,00  696,50 | 4718,00  4238,00  480,00 |
| Итого | Х | Х | Х | 673985,00 | 641890,00 | 32095,00 | 160416,50 | 154192,00 | 6224,50 | 487698,00 |
| Глава администрации МО «Фалилеевское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Филиппова  сельское поселение»  Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Корнеева | | | | | Согласовано:  Председатель комитета по местному  самоуправлению, межнациональным и  межконфессиональным отношениям  Ленинградской области | | | | | |
| Исполнитель Тихонина А.А., тел. 8(81375)66-466 | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лебединский М.Е. | | | | | |

30 сентября 2015 года