Приложение № 2 к постановлению

администрации МО «Фалилеевское

сельское поселение» от 22.07.2019г. №79

Перечень ожидаемых результатов (индикаторов результативности) в количественном измерении

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение»

Подпрограмма:    «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Фалилеевское сельское поселение»

| № п/п | Ожидаемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  | 2021г. |  |
| 1 | 2 |  |  | 4 | 6 | 7 |  | 8 9 10 |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие: «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»; |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | Усл.ед. | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Фалилеево | Усл.ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  | Приобретение дизель-генераторов | Шт. | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Основное мероприятие: «Газификация населенных пунктов МО «Фалилеевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение уровня газификации населённых пунктов на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по Строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в д. Фалилеево, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | Усл.ед. | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в д. Фалилеево | км. | 0 | 0 | 0 |  | 11,3 |  | 0 |

Система программных мероприятий

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение»

Подпрограмма:    «Развитие коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение»

| N п/п |  | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования – всего, тыс. руб.. | В том числе по срокам (тыс.руб.) |  |  |  | Исполнители программных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого | 7101,4 | 814,5 | 6286,9 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 144,4 | 27,5 | 116,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 6957,0 | 787,0 | 6170,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |  | Итого | 350,4 | 200,0 | 86,0 | 32,2 | 32,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 350,4 | 200,0 | 86,0 | 32,2 | 32,2 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области, в т. ч. постановка на учет шасси |  | Итого | 1446,5 | 1446,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 144,3 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 1298,5 | 1298,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Ремонт водопровода в д. Фалилеево |  | Итого | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие: «Газификация населенных пунктов МО «Фалилеевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д.Фалилеево, в т.ч. проекты работы (5км) |  | Итого | 28143,5 | 0,0 | 4481,0 | 18800,7 | 5736,5 | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 40,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 127,8 | 0,0 | 127,8 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 27265,7 | 0,0 | 4353,2 | 18050,7 | 5696,5 |  |  |
| 6 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проекты работы (6,3км) |  | Итого | 31551,0 | 0,0 | 7888,0 | 21739,0 | 2061,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 230,0 | 0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 30571,0 | 0 | 7658,0 | 20989,0 | 2011,0 |  |  |
| 7 | Проведение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, д. Домашово |  | Итого | 2784,0 | 160,0 | 2624,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 384,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2240,0 | 0,0 | 2240,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО ПО Подпрограмме |  |  | Итого | 72688,5 | 2621,0 | 21665,9 | 40571,9 | 7829,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2104,1 | 363,7 | 86,0 | 1532,2 | 122,2 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 1330,5 | 171,8 | 1158,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 69253,9 | 2085,5 | 20421,2 | 39039,7 | 7707,5 |  |  |